## Slide 1: 哈工大计算学部2024年春季学期 《软件工程》Project 第2轮 检查汇报
小组成员：胡柏瑞、彭梓、王榕墨

## Slide 2: 选题与分组
题 目 | 题库管理与在线考试 |  | 
班 号 | 21w0312 |  | 
姓名 | 学号 | 联系方式 | 组长/组员
胡柏瑞 | 2021113178 | 15631390800 | 组长
彭梓 | 2021110794 | 18778933134 | 组员
王榕墨 | 2021112697 | 18804632861 | 组员
项目Github地址 | https://github.com/15631390800/software_proj |  | 
指导教师 | 杨大易 |  | 

## Slide 3: 对题目的理解
可用图或文字简要介绍所选系统的基本背景、现实意义、用户类型及需求等。
1.基本背景：随着教育信息化的推进，传统纸质考试逐渐被线上考试所取代，这不仅提高了考试的效率，也降低了资源消耗。然而，目前市场上的考试系统往往侧重于大型标准化测试，对于日常教学中的课程考试、竞赛考试以及招聘考试等场景支持不足，缺乏灵活性和针对性。因此，开发一套全面覆盖各类考试需求的系统，对提升教育质量、满足多样化考试需求具有重要意义。
2.现实意义：1）提升考试效率：自动化组卷、在线答题与评分，大幅缩短考试周期，减轻教师负担；2）增强考试公平性：随机抽取试题，自动评分，减少人为因素干扰，确保评价公正；3）个性化学习评估：通过数据分析，为学生提供个性化的学习反馈，帮助教师调整教学策略；4）资源节约：数字化考试减少纸张使用，符合绿色教育理念。

## Slide 4
用户类型及需求
1.教师
需求：录入题目、维护题库、设定题目难度、组卷、查看考试报告。
期望：操作简便，界面友好，能够快速创建和管理考试，获取即时反馈。
2.学生
需求：在线答题、查看成绩、理解错题解析、自我评估。
期望：系统稳定，反馈及时，能够便捷地参与考试，得到个人学习进展的清晰指导。
3.管理员
需求：全局管理权限，包括用户管理、题库审核、系统配置、数据监控。
期望：确保系统的安全性与稳定性，拥有高度的灵活性以应对各种考试需求。

## Slide 5: 功能清单
简要列出本系统所包含的全部功能清单(在当前构思下，未来可扩展或改变)，每项功能有简短的介绍。
可结合Lab2中的用户故事进行阐述。
1. 题库管理系统：允许教师录入不同类型的题目，设定每题的难易程度，答案选项，并支持题目的分类管理与检索。
2. 题型支持：系统支持多种题型的创建与管理，包括单选题、多选题、判断题和问答题，满足不同考试的需求。
3. 智能组卷：根据预设的规则（如题目数量、难度分布、题型比例等），自动或半自动生成试卷。支持人工调整，确保试卷的质量和多样性。
4. 权限管理：实施角色基础的权限控制，教师可以编辑和维护自己的题目，而管理员具有全系统范围的管理权限，包括用户管理、题库审核和系统配置。
5. 在线考试平台：提供安全稳定的在线考试环境，支持学生在线作答。
6. 自动评判：对于学生的答卷系统可以自动评判，即时给出考试结果，减轻教师的工作量，提高评分效率。

## Slide 6: 非功能需求
简要阐述本系统拟达到的各方面NFR，并介绍为何。
1.可靠性
系统稳定性和数据完整性：系统保持高度稳定性，避免意外停机，且数据存储和传输过程中的完整性得到保证。
备份与恢复策略：系统具备一个数据库，实时进行用户试题等数据的备份。
2. 安全性
用户认证与授权：通过强密码策略、双因素认证等方式保护用户账户，防止未授权访问。
3. 可维护性
模块化设计：系统架构便于维护和升级，模块化使得单独部分的修改不会影响整个系统。
文档完备：具备详细的系统文档，帮助快速定位和解决问题。
4. 可扩展性
未来需求适应：系统设计考虑了未来可能的功能扩展和用户增长，易于升级和扩展。

## Slide 7: 系统开发技术
编程语言
  python、html
开发环境
  Pycharm、conda
运行环境
  XXXX
主要技术
  XXXX

## Slide 8: 团队分工
胡柏瑞：
彭梓：
王榕墨：

## Slide 9: 开发进度计划
以周为单位，阐述每周拟达到的目标
可结合Lab2中的项目计划阐述
并总结实际完成情况加以对比
迭代计划
迭代次数 | 包含的用户故事 | 故事的优先级 | 故事的工作量估计 | 计划起止时间 | 本次迭代的总工作量
1 | 题库管理 | 5 | 3 | 5.31-6.2 | 9
 | 组卷功能 | 4 | 3 | 6.2-6.5 | 
 | 权限管理 | 3 | 3 | 6.5-6.8 | 
2 | 在线答题 | 2 | 5 | 6.8-6.13 | 10
 | 自动判题 | 1 | 5 | 6.13-6.18 | 

## Slide 10
计划与实际进度
任务名称 | 计划时间长度（分钟） | 实际耗费时间（分钟） | 提前或延期的原因分析
数据库初始化 | 100 | 100 | 进展顺利
用户管理 | 120 | 100 | 进展顺利
角色管理 | 60 | 50 | 进展顺利
题目管理 | 90 | 87 | 进展顺利
考试管理 | 60 | 54 | 进展顺利
在线答题 | 40 | 30 | 进展顺利

## Slide 11: 体系结构设计
所开发系统的基本架构，利用软件架构部分所学内容完成。
系统架构设计
1. 三层架构（MVC）
模型层（Model）：负责数据的存储和业务逻辑处理，包括题库管理、用户信息、考试记录等数据的存取和处理。
视图层（View）：展示用户界面，提供给教师、学生和管理员操作的界面，如题库录入页面、考试页面、成绩查询页面等。
控制器层（Controller）：处理用户请求，协调模型和视图之间的交互，例如接收用户的组卷请求，调用模型层的组卷逻辑，更新视图展示。
2. 微服务架构
题库服务：专门负责题库的增删改查，包括题目录入、分类管理、难度设定等。
组卷服务：根据教师设定的规则自动或半自动地生成试卷。
考试服务：提供在线考试的环境，包括身份验证、答完提交等。
判卷服务：负责自动批阅试卷，给出正确答案。
用户管理服务：处理用户注册、登录、权限管理等。

## Slide 12
3. 前端与后端分离
前端：使用Vue前端框架构建响应式用户界面，提供良好的用户体验。
后端：采用。
4. 数据库
关系型数据库：使用SQLight数据库，用于存储结构化数据，如用户信息、题库、考试记录等。
5. 安全与认证
OAuth2.0：用于用户认证和授权，确保只有合法用户才能访问系统资源。
HTTPS：所有通信都通过加密通道进行，保护数据安全。
6. 负载均衡与高可用性
负载均衡器：如Nginx或HAProxy，用于在多个服务器之间分配流量，提高系统响应速度和稳定性。
集群部署：通过Kubernetes或Docker Swarm等容器编排工具，实现服务的水平扩展和自动恢复。
7. 持续集成/持续部署（CI/CD）
GitLab CI/CD：自动构建、测试和部署代码，确保软件质量，加快迭代速度。
综上所述，本考试管理系统的架构设计充分考虑了性能、安全、可维护性和扩展性，采用现代的软件工程实践和技术栈，旨在构建一个高效、稳定、易于使用的考试管理平台。

## Slide 13: 类设计
结合Lab4，绘制分析类图和领域类图、时序图等内容。注：只需要将Lab4中的成果放入即可，无需绘制新的模型。
1.分析类图
2.领域类图
3.时序图

## Slide 14: 第2轮成果
1.教师身份
1）注册账户处整合了账户的身份，即删去了登录界面的身份选择栏。

## Slide 15: 第2轮成果
2）教师界面进入后，新加入了自动组卷、查看成绩功能
从左到右依次是:
a.给题库添加题目；
b.查看所有题目；
c.组卷；
d.自动组卷；
e.查看成绩；

## Slide 16: 第2轮成果
a. 加入题目功能中加入了从excel中导入题目的功能：
b.题库界面加入了导出为excel/pdf功能：

## Slide 17
c.自动组卷功能：

## Slide 18: 第2轮成果
d.查看成绩：选择试卷，选择后的数据反馈，可以将统计结果导出为表格。

## Slide 19: 第2轮成果
2.学生身份
学生答题后生成详细的
成绩报告，
自动判卷界面展示：

## Slide 20: 第2轮成果
3.新增管理员身份
1）教师身份下只能对自己账户的题目进行管理：
2）管理员身份可以对全部题目进行管理：

## Slide 21: 两轮Project对比
第1轮总体完成情况
数据库初始化：创建了用户、题目、考试及其关系等数据库表，并进行初始化。
用户管理：注册、登录、注销功能；角色管理（教师和学生）。
题目管理：教师可以添加不同类型的题目。
考试管理：教师可以创建考试并选择题目，查看试卷组成。
在线答题：学生可以在线参加考试，系统记录并显示答案。
第2轮改进了的地方
增加试卷随机生成功能，根据题目难度和类型自动生成试卷。
在学生答题后，生成详细的成绩报告，包含答题情况和正确答案。
教师可以查看和导出学生成绩，进行成绩分析和统计。
实现批量导入题目功能，支持Excel或CSV文件格式，方便教师批量管理题库。
实现题目导出功能，支持导出到Excel，方便教师备份和分享题库。
引入管理员这一角色，老师只能管理自己的题目，管理员能够全局管理题目。
密码安全：使用更强的密码哈希算法（如Argon2）和SSL/TLS加密，确保密码在存储和传输过程中的安全性。

## Slide 22: Project总结
通过两轮项目迭代，对于软件开发的整体流程有了深刻的理解，面向用户故事设计项目，完成功能设计。通过身份互换，理解体会到尽可能多的用户更多的需求，

## Slide 23: 检查材料提交
提交时间：
  第17周周日，6月30日，晚23:55分之前。
提交到头歌平台的班级项目目录中的“Project第2轮检查”
提交内容：
  检查汇报PPT(当前文件)，文件名称为“学号-姓名-Project第2轮检查.ppt/pptx”
授课教师、实验教师、TA将根据所提交材料和现场答辩进行评价。
此页在正式提交时，请删除

## Slide 24: 结束